Business Case – Matchovací portál pro povinné praxe IT (škola ↔ firmy)

Kontext a problém

Praktické praxe probíhají v režimu individuální domluvy mezi studenty a firmami. Komunikace běží převážně e-mailem, přílohy se vyměňují v různých verzích a informace o postupu se udržují v tabulkách či dílčích souborech. V období červnového a zářijového bloku vznikají kapacitní špičky na straně koordinátorů i firem. Neexistuje jednotné místo, kde by bylo možné v reálném čase dohledat stav žádosti, související dokumenty a historii kroků. Partner seznam existuje, avšak jeho údržba je manuální a naráží na aktuálnost, konzistenci a přístupová oprávnění. Tato provozní realita zvyšuje chybovost v dokladech, prodlužuje matching a znesnadňuje auditní či reportní výstupy, zejména při nutnosti zpětně dohledat „kdo–kde–kdy–na čem“ a podle jaké verze dokumentu.

Současně poskytované řešení

Zavedený postup stojí na e-mailové komunikaci, kde studenti oslovují firmy a koordinátor praxí je v kopii. Dohody a povinné přílohy kolují v přílohách nebo odkazech, seznam partnerů se udržuje odděleně a sdílí se napříč agendami. Přístupová práva i formátové náležitosti se případ od případu liší a chybí jednotný workflow nástroj. V sezónním náporu se to projevuje zpožďováním kroků, navýšenou administrativní režií a nevyrovnanou kvalitou vstupů. Tento dokument proto nastiňuje alternativy, porovnává je na kritériích organizace práce, bezpečnosti a správy dat, nákladů a flexibility a teprve poté formuluje doporučení.

Možnosti řešení

0) Nedělat nic (ponechat současný stav)

Proces zůstane u e-mailů a tabulek. Studenti si praxi domlouvají individuálně, koordinátor je v kopii, dohody a přílohy kolují v různých verzích. Nic se nepřestavuje, nic se neintegruje.

Plusy

- nulové startovní náklady a žádná změna návyků

- žádná zátěž pro ICT ani pro vývoj

Mínusy

- roztříštěné formáty, ruční kontrola, časté chyby v dohodách

- slabá dohledatelnost, chybí jednotná evidence a reporting

- kapacitní špičky nezvládnuté, rizika kolem GDPR a verzí dokumentů přetrvávají

1) Interní vývoj a provoz ve vlastní infrastruktuře (doporučeno)

Lehký webový MVP portál běžící na školní infrastruktuře, chráněný SSO (studentské/učitelské účty). Student se přihlásí školním účtem, vybere firmu z katalogu a systém mu automaticky vygeneruje žádost/dohodu v jednotném formátu a odešle ji e-mailem. Záznam se uloží do evidence; databázi partnerů (profil, kontakty, kapacita) spravuje pověřený zaměstnanec školy. Finální dokumenty lze zakládat do spisové služby. Scope zůstává malý a realizaci pokryjí studentské praxe pod dohledem ICT/garanta.

Plusy

- plná kontrola nad daty a formáty; SSO a role pro bezpečnost

- přesný fit na proces: katalog partnerů, auto-generace a odeslání žádostí, jednotné šablony, exporty

- nízké provozní náklady (TCO), rozšiřitelnost podle potřeby

- možnost napojení na existující spisovou službu bez dvojí práce

Mínusy

- potřeba kapacit ICT/garanta a základní údržby aplikace

- riziko „scope creep“ – nutné držet MVP v mezích

- počáteční úsilí na přípravu šablon a katalogu partnerů

2) Externí řešení – využití spisové služby dodavatele

Proces se osadí do existující spisové služby (šablony dokumentů, směrování e-mailů, evidence). Nasazení je rychlé a s podporou dodavatele, ale přináší závislosti a integrační kompromisy (SSO, datové toky). Podoba může být bezplatná (Education) nebo zpoplatněná; v obou případech získáme podporu a SLA, ale přijímáme vendor lock-in a integrační omezení (SSO, datové toky).

Plusy

- rychlý start, SLA a podpora dodavatele

- hotové nástroje pro šablony a evidenci dokumentů

- „enterprise“ funkce bez interního vývoje

Mínusy

- vendor lock-in, omezená flexibilita úprav

- náklady na licence/implementaci; vyjednávání o identitách (SSO) a ochraně osobních údajů

- formáty a workflow v režii poskytovatele, horší manévrovatelnost do budoucna

Závěr

S ohledem na cíle (centralizace formátu, automatické generování žádostí, přehled partnerů, bezpečný provoz na SSO) i dostupné kapacity dává největší smysl interní řešení s úzkým MVP a napojením na spisovou službu pro archivaci. „Nechat vše při starém“ problém jen konzervuje; čistě externí spisová služba přináší závislosti a horší manévrovatelnost. Doporučujeme variantu 1) Interní vývoj a provoz.

Tabulka 1 – Podklady pro rozhodnutí

| Kritérium | 0) Ponechat stav | 1) Interní vývoj (SSO, interní infra) | 2) Externí spisová služba |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční rozsah | žádné workflow, různé formáty | katalog partnerů, SSO, generování a odeslání žádosti, evidence, exporty, napojení na spis | šablony a evidence dle dodavatele |
| Kontrola nad daty | nízká | vysoká (on-prem, role) | střední až nízká (vendor lock-in) |
| Implementace | nulová | krátký cyklus (MVP), studentské praxe + ICT | smluvní a integrační agenda |
| Provozní náklady | skrytě vysoké v lidech | nízké TCO, běžná správa | předplatné / servisní poplatky |
| Rizika | trvající chybovost a zpoždění | zvládnutelná kapacitní špička | závislost na poskytovateli |

Harmonogram implementace služby

Analýza a potvrzení rozsahu MVP proběhne do čtyř týdnů, naváže příprava prostředí v interní infrastruktuře (SSO, repozitář, šablony) a kompaktní vývojový cyklus v rámci studentských praxí; následuje pilot na omezeném vzorku partnerů v červnovém bloku a letní stabilizace včetně případného napojení na spisovou službu. Milníky: leden – analýza, únor – SSO/šablony, březen–duben – vývoj, červen – pilot, červenec–srpen – stabilizace, září – ostrý provoz.

Důvody

Potřebujeme konsolidovat proces do jednoho místa, kde se žádosti vygenerují správně napoprvé, odešlou se protistraně a zůstanou dohledatelné v evidenci. Tím se zrychlí matching, sníží se chybovost a zátěž koordinátorů i firem. Přidanou hodnotou je kontrola nad daty a přístupy díky SSO a jednoznačné vlastnictví partner databáze na straně školy. V jádru jde o stejný argument jako ve vzoru – standardizace a komfort pro uživatele místo improvizovaného, e-mailového provozu.

Očekávané přínosy

V jednom rozhraní vznikne katalog partnerů, standardizované generování žádostí a dohledatelná evidence průběhu, takže studenti i koordinátoři mají méně ruční práce a firmy dostávají čisté, jednotné podklady. Díky exportům a případnému zakládání do spisové služby se zjednoduší reporting i archivace. Celkově jde o srozumitelný posun k modernímu, provozně úspornému řešení.

Očekávané negativní dopady

Změní se návyky uživatelů a v pilotu se krátkodobě zvýší operativa kolem ladění šablon a integrací. Pokud by se zvolila externí varianta, nese s sebou závislost na poskytovateli a omezenou flexibilitu úprav; to je typický trade-off, který musíme umět řídit smluvně i technicky.

Náklady

Interní varianta stojí primárně čas lidí: ICT na zprovoznění a základní správu, garanta a koordinátora na obsah a šablony, studenty na samotný vývoj MVP. Infrastruktura je stávající, tedy přímé výdaje jsou minimální. U externí varianty je nutné počítat s implementačními službami, licenčními poplatky a průběžnými náklady na úpravy.

Hlavní rizika

Kritické je včasné rozhodnutí o variantě a disciplína ve scope, aby se MVP nerozbobtnalo. Dále hrozí zdržení při integraci identit a spisu; to se dá mitigovat jasným vlastníkem integrace, pilotním scénářem bez „nice-to-have“ funkcí a pevnou správou šablon. Všechna tato rizika jsou standardní pro projekty podobného typu a jsou dobře řiditelná při pevném governance.