Název projektu:  Portál žádostí pro povinné praxe IT (škola ↔ firmy)	Plánované dokončení: pilot červen MVP, na ostro září 
Projektový tým: garant praxí (GP), koordinátor praxí (KP), ICT, studenti–vývojáři (praxe), 
DPO, zástupci firem (HR + technický garant)	Zpracováno dne / verze: 30.10.2022 v1.0

|  | Popis projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Prostředky ověření | Předpoklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl projektu | Zrychlit a zprůhlednit zajišťování povinných praxí v IT firmách, snížit chybovost dokumentů a mít jednotnou evidenci „kdo–kde–kdy–na čem“.. | - Do 1 semestru je ≥75 % studentů umístěno externě. - Chybovost v dohodách klesne o 50 %+ proti předchozímu semestru. - Doba od volby firmy k odeslání žádosti ≤ 1 pracovní den.. | Roční report školy (evidence portálu + spisová služba), log e-mailů, kontrolní výběr 30 náhodných případů.. | (Účel vůči cíli) Stabilní zájem partnerských firem, podpora vedení školy, platná šablonová dokumentace (BOZP/GDPR/dohody) a dodržovaný režim praxí (bloky červen/září).. |
| Účel projektu | Zprovoznit jednotné místo, kde se student přihlásí školním účtem (SSO), vybere firmu z katalogu a systém automaticky vygeneruje a odešle žádost/dohodu v interně schváleném formátu; zároveň vzniká záznam v evidenci.. | - ≥90 % žádostí v daném roce vznikne a odešle se přímo z portálu. - Median času „výběr firmy → odeslání žádosti“ ≤ 2 hod. - 100 % koordinátorů pracuje se stejným katalogem partnerů.. | Dashboard portálu (statistiky), auditní logy, exporty CSV/PDF, interní směrnice k postupu.. | Schválené šablony dokumentů a proces, funkční SSO, e-mailová brána s doručitelností do firemních domén.. |
| Výstupy | 1) MVP portál: SSO přihlášení, katalog partnerů, generování a automatické odeslání žádosti, základní evidence a statusy. 2) Jednotné šablony dohod/BOZP/GDPR a jejich verzování. 3) Evidence a reporting (export PDF/CSV, log odeslání). 4) Napojení na spis – min. export a zakládání dokumentů do spisu (automat nebo řízený manuální krok). 5) Onboarding: krátká metodika pro KP/GP a firmu (kontakty, role, SLA). | - Portál zvládne 100 současných uživatelů, dostupnost ≥99 % v období praxí. - Katalog partnerů obsahuje 100 % aktivních firem + jejich kontakty. - Šablony a workflow jsou zveřejněné v interní směrnici; min. 1 revize/rok. | Akceptační protokoly MVP, test report, seznam partnerů (správce = škola), interní směrnice, záznam o předání do provozu. | (Výstupy vůči účelu) Koordinátoři portál skutečně používají; firmy akceptují standardizované šablony; studenti mají přístup přes SSO; běží e-mailové doručení. |
| Činnosti | A1 Analýza a návrh: scope MVP, role, šablony a e-mailové toky. A2 Příprava prostředí: SSO, repozitář, databáze, e-mail gateway, základní monitoring. A3 Implementace MVP v rámci studentských praxí (vývoj, testy, seed dat partnerů). A4 Pilot (červen) a stabilizace (léto), poté „go-live“ (září) a předání do správy ICT. | Vstupy a zdroje: 2–4 studenti (0,3–0,5 úvazku v rámci praxí), ICT admin (0,1), KP/GP (analytika/šablony 0,1), DPO review (ad hoc), zástupci firem pro validaci šablon; VM/server, SSO/IdP, e-mail gateway, repozitář, CI/CD. | Plán projektu, backlog, zápisy z review, výsledky testů, protokoly z pilotu, checklist předání do provozu. | (Činnosti vůči výstupům) Včasné rozhodnutí o variantě; dostupnost SSO a e-mailové brány; jasný owner katalogu partnerů; scope držený na MVP; rychlé schvalování šablon. |